东莞农村商业银行需求结构化管理系统项目

市场调研项目需求

一、项目信息

项目名称：东莞农村商业银行需求结构化管理系统项目

采购人：东莞农村商业银行股份有限公司

项目概算：暂无

项目预计采购时间：2023年7月

项目工期要求：项目总工期8个月，分为两个阶段。第一阶段为4个月，需完成咨询服务、基础功能开发投产，完成部分资产入库；第二阶段为4个月，完成全部功能上线，逐步解决相关系统测试、试运行等问题，逐步完成资产入库，基本实现项目目标。

维保服务期：项目免费维护1年。

注意：本次公告属于项目市场调研需求，上述预计采购时间只是采购人根据自身计划所作估计，并不代表后续任何实质性承诺；另外，本次项目需求调研，属于采购人对外寻找相关符合要求的供应商进行交流的意向，并不代表采购人对供应商的任何承诺，后续采购人将根据自身计划进行项目采购。供应商或后续参与交流的供应商并不代表已获得采购人的认可或获得任何参与后续项目投标、合同方面的承诺。本次项目调研采购人将根据供应商提交的资料情况，择优选择供应商进行现场或线上交流。

二、项目背景

我行已初步形成产品管理的工作思路，但仍不够体系化，同时我行系统建设周期跨度大，系统较多，大部分没有建立需求相关的基线，未形成需求资产库，在需求澄清过程花费时间较多，业务、技术人员均需要投入较多精力。为配合全行数字化转型，推动产品经理制有效运作，实现需求管理标准化、数字化，全面提升需求开发质效，现开展需求结构化管理系统项目市场调研，欢迎愿意参加本项目市场调研的潜在供应商（本次项目需求的供应商指同时具备需求结构化管理相关业务咨询和系统开发能力的公司），提供市场调研资料。

三、项目目标

（一）系统目标

1.实现需求资产沉淀（需求条目、关联、全景及可追溯）；

2.实现快速、简便、高质量地需求文档交付；

3.实现可视化、可跟踪地需求跟踪管理。

（二）管理目标

1.实现需求全过程管理（落实组织、流程、条线化管理）；

2.实现产品全生命周期管理（落实产品经理制）。

四、项目内容

（一）业务需求如下：

| 一级 功能 | 二级 功能 | 三级 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人工作台 | 待办 | 待办流程、已办流程、我的在办、我代理的待办、我代理的已办、我发起的在办 | 根据不同用户不同视图，列表显示新接收和正在办理的工作任务或流程。 |
|  | 工作提醒 | - | 系统根据上述规则在界面上某一区域显示与“提醒”超时办理的工作和事件。 |
|  | 个人工作看板 | 个人工作看板 | 系统根据用户的待办任务、流程、事项自动生成，可手工补充，以看板的形式实现，系统自动更新状态。 |
|  |  | 工作计划管理 | 实现对“个人工作看板”的内容可进行手工补充，调整优先级和工作排期，修改处理状态、自动或手动生成工作日报等功能。 |
|  |  | 查看工作日报 | 根据不同用户权限显示个人、小队、组和室不同范围的工作日报。 |
|  | 公布栏（通知） | - | 展示近期的告示、公文、重要通知，以及要求用户了解关注的事件、规范等。 |
|  | 自定义菜单模块区域 | - | 用户在“公共管理”功能模块里自行设定在“首页”（即个人工作台）中功能模块或菜单，应取用户本人最常用的功能模块。 |
| 需求管理 | 需求受理 | OA需求受理 | 查看及办理通过OA需求流程发起的业务需求澄清任务。 |
|  |  | QP服务请求受理 | 查看及办理通过QP服务请求流程发起的系统优化、问题处理等需求的分析和功能需求书编写任务。 |
|  |  | 需求澄清子任务办理 | 查看及办理被分派的需求澄清子任务，本人提交/被抄送需求。 |
|  | 需求澄清 | 需求范围分析 | 利用系统提供的工具、适配资产库相关信息资料等手段，对需求产品归类、业务关联性、跨部门、跨系统等需求范围进行分析。 |
|  |  | 需求拆分 | 根据需求范围分析结果拆分需求澄清子任务。 |
|  |  | 需求合并 | 形成完整的需求规格说明书。 |
|  |  | 需求审批 | 需求内容审批流转，支持子任务和整体需求的审核和需求确认。 |
|  | 需求质量 | - | 需求内容校验。按照模板中必填内容校验需求内容完整性。 |
|  | 需求评审 | - | 1.选择涉及人员,发起需求评审； 2.支持线上+线下结合。 |
|  | 需求版本与基线 | 需求版本 | 需求变更后版本维护，附件版本维护。需求内容需要可以按照功能点映射到基线中的具体功能点，可以根据需求上线情况，自动刷新基线。 |
|  |  | 基线内容结构化管理 | 目录下基线内容管理。按照基本功能结构化管理，可以在需求中引用、修改，以及记录修改日志（需求号，时间等）。 |
|  | 需求排期 | 优先级管理 | 首先对需求进行优先级管理，再提交技术人员评估工作量和计划排期。 |
|  |  | 排期看板 | 增加排期视图： 1.需求分为进入排期窗口需求和待排期需求，待排期需求不进入排期视图。 2.竖向是待排期需求编号，横向是各系统相关的功能点数和评估的工作量。 3.汇总列汇总排期中的功能点和工作量汇总。 4.可以添加删除需求，修改需求优先级。 |
|  |  | 工作量 | 功能点或工作量评估： 1.按照系统记录功能点，可以在需求阶段填写，开发阶段修改（审批）。 2.按照系统做工作量登记，由有工作量的系统，开发阶段填写 。 |
|  | 需求跟踪 | 跟踪矩阵 | 需求可视化跟踪。多维度（开发室，开发组，需求，时间）需求状态统计。 |
|  |  | 需求卡片 | 需求、任务、问题、缺陷作为卡片置放在看板，实现看板可视化和透明化管理。 |
|  | 需求变更 | - | 需求变更过程管理。 |
|  | 产品管理 | - | 按产品的维度进行生命周期管理和运营。 |
| 需求设计 | 需求检索 | 全文检索 | 需求全文检索，查看历史需求内容。包括业务需求、功能需求说明书、需求基线等全资产库搜索。 |
|  | 业务需求编写 | 需求模板 | 提供最新版本业务需求书模板的查询、下载及“在线编写”功能。 |
|  |  | 在线编写 | 业务需求编写，支持资产引入（清晰的资产清单分类进行选择），拖拉拽等方式。 |
|  | 软件需求编写 | 需求基线 | 提供生产版本的各业务条线、产品级别或系统纬度的需求基线查询、下载及“在线编写”功能。 |
|  |  | 需求模板 | 提供最新版本各类需求书模板的查询、下载及“在线编写”功能。 |
|  |  | 在线编写 | 软件需求编写，支持资产引入（清晰的资产清单分类进行选择），拖拉拽等方式。 |
|  |  | 结构化需求内容和基线联动 | 软件需求内容结构化和基线联动。 1.新增需求只能新增章节，且需要把对应功能映射到需求基线下。需求开发完成后自动转变为基线。 2.修改内容，只能在引用基线的基础上修改，需求上线后自动刷新基线。 3.非结构化内容作为解释说明，不能做为功能需求内容（注释，解释说明，背景等）。 |
|  |  | 线上协同 | 1.主办人可以添加协同人（协办）。 2.同一个文档多人同时编写，按照章节锁定，需要能看到对应的锁定人。锁定人可以留言注释。 3.跨文档协同，多个需求文档对同一个基线内容做修改时，要求做出需求内容合并（两份需求内容保持一致）或确定需求开发顺序后跨文档修改同步（后开发的要在先开发的基础上修改）。 |
|  |  | 需求导入 | 将线下编写的需求导入资产库。 |
|  |  | 编写版本冲突 | 处理需求编写过程中需求冲突，以及历史记录，锁定等功能。 |
| 需求资产 | 资产全景视图 | 业务视图 | 按业务条线展示资产全景图，提供给权限范围内用户查询和获取。 |
|  |  | 系统视图 | 按系统功能架构、系统间关联关系展示资产全景图，提供给权限范围内用户查询和获取。 |
|  |  | 产品视图 | 按产品的角度展示资产全景图。 |
|  | 资产管理 | 资产入库 | 固定模板，支持项目资产批量入库。 |
|  |  | 基础资产 | 对资产进行标记，区分上线、在途，增加修订记录。 |
|  |  | 业务资产 | 和系统资产关联，可以编辑系统资产关联。后续有业务变更，能明确看到影响的系统和功能。 |
|  |  | 系统资产 | 系统资产。 |
|  |  | 产品资产 | 产品资产。 |
|  |  | 资产复用 | 同类产品需求快速复制。 |
| 创意空间 | 年度规划展示 | - | 展示部门年度规划和产品规划。 |
|  | 需求意向 | 录入、维护、查询 | 记录和管理业务部门提出项目（或产品）的需求意向或上级指令性工作，可追溯对应意向相关的具体需求开发方向、实现进度。 |
|  | 想法与创意 | 录入、维护、查询 | 管理一些未形成成熟需求的idea或待讨论的未来需求，为业务、产品经理提供一个idea记录平台，也可开放给未来产品方的用户提供一个反馈平台。 |
|  | 产品设计工具 | - | 用于在线制作产品全景画布、用户故事地图、业务流程等产品相关设计图（可对接第三方平台）。 |
| 统计报表 | 度量分析 | 产品经理维度 | 对需求相关的数据进行统计、分析、可视化，如年/季/月受理需求数、上线需求数，各产品的需求情况统计。 |
|  |  | 需求分析师维度 | 需求分析师维度统计分析。 |
|  |  | 开发人员维度 | 开发人员维度统计分析。 |
|  | 进度分析 | 燃尽图 | 用于追踪项目或迭代未完成的工作，分析与理想燃尽图的偏差。可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。 |
|  | 需求维度表 | - | 统计业务人员需求过程中数据，如需求反复，需求临时取消等统计。 |
| 系统管理 | 用户、权限管理 | - | 角色/机构/用户管理，外包人员管理。 |
|  | 系统参数管理 | 需求模式管理 | 不同产品（项目）根据其实际情况选择不同需求管理模式（敏捷、瀑布式）。 |
|  |  | 需求流程管理 | 1.条线化受理需求、分析、编写、确认、评审等需求全流程管理。 2.审批流程自定义，可以增加，删除审批流程，选流程是并行还是串行。 3.自定义审批角色。 4.每一步可以转发，转办。 |
|  | 流程自定义 | - | 支持转办。 |
|  | 工作代理 | - |  |
|  | 知识库 | - | 技巧、经验等能个人及公共知识库。 |
| 系统对接 | OA、QP等行内系统对接 | - | 关联系统打通。 - OA:办公自动化系统; - QP:研发管理系统。 |
| 业务咨询辅导 | 完成业务场景框架梳理搭建、资产入库，以及方法论和体系的培训、指导 | - | 项目顺利落地，基本实现项目目标。 |

（二）非功能性需求如下：

| 类型 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 数据项; 指标要求; 备注. 支持最大用户数; 6000; 要使用本系统的所有用户. 支持最大并发用户数; 100; 瞬间能同时处理的最大用户数. 支持日交易量; 1万笔; 支持接收处理的日交易量. 平均响应时间（ms）; 500; 交易平均响应时间. 支持交易处理吞吐量（TPS）; 100; 平均每秒能接收并完成处理的交易量. CPU使用率（%）; 70. 内存使用率（%）; 70. IO使用率（%）; 70. 批处理处理时间; 1小时. |
| 国产化及交付要求 | 1、需满足采购人的国产化要求，尽量以采购人提供的国产化运行环境进行部署。 2、采购人提供的国产化运行环境不能满足部署时，可先进行非国产化运行环境部署，待采购人提供满足部署要求的国产化运行环境后，需提供免费国产化升级部署服务，将系统升级部署至国产化运行环境。 |
| 源码及授权 | 1.提供全部系统源代码； 2.系统的使用不得存在任何限制使用的条件，包括但不限于设置licenses限制部署的机器、限制使用的CPU数量、限制使用的用户数量及信息系统接入的数量等影响系统重新部署或横向扩展的条件。 |

五、项目总体服务要求

（一）系统安装期服务

供应商负责系统的软硬件安装和调试工作。

（二）系统试运行期服务

1.派专门人员在现场指导使用人员的操作。

2.提供热线电话，接受采购人的随时咨询。

3.应技术人员的要求，随时讲解系统的结构及设计，包括硬件性能、系统软件、备份设施的特点以及系统管理、系统维护工作中的注意事项。

4.集中式技术交流。

5.业务试运行期的业务培训和指导服务。

（三）系统维护期服务

项目终验之日起12个月内，由供应商为采购人提供免费维护服务。服务范围为：电话技术咨询及报障、日常故障排除、现场支持、定期巡检服务、系统升级等。维护期结束后供应商需向采购人提交系统维护报告，维护报告内容需包括四个季度的巡检时间、内容与发现的问题和解决措施等相关信息。

1.采购人所涉及到的地区为服务的地理范围。

2.供应商提供7*24小时的技术支持服务。

3.根据采购人系统故障的紧急程度，供应商将故障和优先级定义为紧急、严重、一般和轻微4个等级，从而提供不同的响应速度（以采购人报告故障时间为基准）。

4.对于涉及应用系统和数据库系统的系统故障或问题，供应商技术人员将协助采购人一起解决，提交解决方案建议供采购人参考。

（四）在系统使用过程中，供应商应及时将系统内已知存在的缺陷和升级要求等信息通知采购人，由采购人决定是否升级。供应商应对由于系统内设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

（五）供应商需为项目配备经验丰富和经专业技术认证的工程师，维护服务工程师保持相对的稳定性。

（六）在系统维护期内，供应商免费为采购人提供系统升级服务。

六、供应商要求

- 供应商具备独立法人资格。

- 供应商指同时具备需求结构化管理相关业务咨询和系统开发能力的公司。

- 供应商按以下要求提供的产品建设案例业绩：

供应商至少有1个与需求结构化管理相关的银行机构系统实施案例。

- 上述相关证明材料在递交反馈《东莞农村商业银行需求结构化管理系统建设项目市场调研记录表》时应提供上述相关证明材料的复印件加盖供应商公章的扫描件。